# 血压守护 - 业务解决方案

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 血压守护（Blood Pressure Guardian） |
| 文档版本 | V2.0.0 |
| 编写日期 | 2026-05-02 |
| 文档状态 | 正式发布 |

---

## 目录

1. [项目概述](#一项目概述)

2. [行业背景与市场分析](#二行业背景与市场分析)

3. [目标用户群体](#三目标用户群体)

4. [核心业务痛点](#四核心业务痛点)

5. [解决方案架构](#五解决方案架构)

6. [核心功能模块](#六核心功能模块)

7. [技术架构方案](#七技术架构方案)

8. [商业模式](#八商业模式)

9. [竞争优势分析](#九竞争优势分析)

10. [实施计划与里程碑](#十实施计划与里程碑)

11. [风险评估与应对](#十一风险评估与应对)

12. [预期收益与价值](#十二预期收益与价值)

---

## 一、项目概述

### 1.1 项目定位

**血压守护**是一款专注于高血压患者及其家庭成员的智能健康管理平台，提供：

智能服药提醒与追踪

血压数据记录与趋势分析

家庭成员健康协作管理

健康风险评估与预警

### 1.2 项目愿景

让每一位高血压患者都能得到及时、准确、专业的健康管理服务，降低高血压并发症发生率，提升患者生活质量。

### 1.3 核心价值主张

| 价值维度 | 说明 |
| --- | --- |
| **及时性** | 准时服药提醒，异常血压实时预警 |
| **准确性** | 数据化记录，科学评估健康状况 |
| **专业性** | 基于医学指南的健康建议 |
| **便捷性** | 移动端操作，随时随地管理健康 |
| **协作性** | 家庭成员共同参与健康管理 |

---

## 二、行业背景与市场分析

### 2.1 高血压现状

#### 全球数据

全球高血压患者超过**13亿**人

高血压是导致心血管疾病的主要风险因素

全球每年因高血压导致的死亡约**750万**人

#### 中国数据

中国高血压患者超过**2.7亿**人

18岁以上居民高血压患病率约**23.2%**

高血压控制率仅**15.3%**（远低于发达国家）

服药依从性仅约**30-40%**

### 2.2 市场规模

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 目标用户规模 | 2.7亿高血压患者 + 家属约5亿 |
| 数字健康市场规模 | 2024年约¥5,000亿 |
| 年增长率 | 约25% |
| 预计2026年市场规模 | 约¥8,000亿 |

### 2.3 行业趋势

1. **数字化转型加速**：传统健康管理向数字化、智能化转变

2. **政策支持**：国家大力推进"互联网+医疗健康"

3. **老龄化加速**：老年人口增加，慢性病管理需求激增

4. **家庭健康管理**：从个人管理向家庭协作管理发展

5. **AI技术应用**：智能预警、个性化建议成为标配

---

## 三、目标用户群体

### 3.1 用户画像

#### 核心用户：高血压患者

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 40-75岁 |
| 地域 | 一二线城市为主，逐步下沉 |
| 特征 | 需要长期服药，定期监测血压 |
| 痛点 | 容易忘记服药，不擅长记录数据 |

#### 次要用户：患者家属

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 25-55岁 |
| 关系 | 子女、配偶 |
| 特征 | 关心家人健康，有责任感 |
| 痛点 | 无法实时了解家人健康状况 |

#### 潜在用户：亚健康人群

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 30-50岁 |
| 特征 | 有高血压家族史或前期症状 |
| 痛点 | 需要预防性健康管理 |

### 3.2 用户需求层次

第一层（基础需求）：
  - 服药提醒
  - 血压记录
  - 数据查看

第二层（进阶需求）：
  - 趋势分析
  - 健康评估
  - 异常预警

第三层（高级需求）：
  - 家庭协作
  - 医生对接
  - 个性化方案

---

## 四、核心业务痛点

### 4.1 患者痛点

| 痛点编号 | 痛点描述 | 影响程度 | 现有解决方案缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 忘记服药 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 手机闹钟无法追踪是否真正服药 |
| P2 | 血压记录混乱 | ⭐⭐⭐⭐ | 纸质记录容易丢失，无法分析趋势 |
| P3 | 不知道血压是否正常 | ⭐⭐⭐⭐ | 缺乏专业判断标准 |
| P4 | 就医时无法提供完整数据 | ⭐⭐⭐⭐ | 记录不完整，医生无法准确判断 |
| P5 | 家属不了解健康状况 | ⭐⭐⭐ | 信息不透明，家属担心 |

### 4.2 家属痛点

| 痛点编号 | 痛点描述 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 无法实时了解父母健康状况 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| F2 | 无法及时提醒父母服药 | ⭐⭐⭐⭐ |
| F3 | 发现异常时无法及时介入 | ⭐⭐⭐⭐ |
| F4 | 异地照顾困难 | ⭐⭐⭐⭐ |

### 4.3 医疗体系痛点

| 痛点编号 | 痛点描述 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 患者随访困难 | ⭐⭐⭐⭐ |
| M2 | 缺乏院外数据支撑 | ⭐⭐⭐⭐ |
| M3 | 医患沟通效率低 | ⭐⭐⭐ |

---

## 五、解决方案架构

### 5.1 整体解决方案

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                  血压守护解决方案                      │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     │
│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────────┐    │
│  │ 智能提醒   │  │ 数据管理   │  │  家庭协作      │    │
│  │ 系统      │  │ 系统      │  │  系统         │    │
│  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └───────┬───────┘    │
│        │              │                │             │
│  ┌─────┴──────────────┴────────────────┴───────┐    │
│  │            数据分析引擎                      │    │
│  │  - 趋势分析  - 健康评估  - 风险预警          │    │
│  └────────────────────┬───────────────────────┘    │
│                       │                            │
│  ┌────────────────────┴───────────────────────┐    │
│  │            推送通知系统                      │    │
│  │  - APP推送  - 短信  - 微信  - 邮件          │    │
│  └───────────────────────────────────────────┘    │
│                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.2 解决方案优势

| 维度 | 传统方式 | 血压守护 | 提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服药依从性 | 30-40% | 预计80-90% | **提升2-3倍** |
| 数据完整性 | 碎片化 | 系统化 | **完整度95%+** |
| 异常发现时间 | 数天-数周 | 实时-数小时 | **提速10倍+** |
| 家属参与度 | 低 | 高 | **参与度提升5倍** |
| 就医效率 | 低 | 高 | **就诊时间缩短50%** |

---

## 六、核心功能模块

### 6.1 功能架构图

血压守护
├── 用户端（APP/Web）
│   ├── 首页看板
│   │   ├── 今日服药计划
│   │   ├── 最近血压数据
│   │   └── 健康评分
│   │
│   ├── 服药管理
│   │   ├── 添加药物
│   │   ├── 设置提醒时间
│   │   ├── 确认服药
│   │   ├── 库存管理
│   │   └── 服药记录
│   │
│   ├── 血压管理
│   │   ├── 记录血压
│   │   ├── 血压趋势图
│   │   ├── 数据统计
│   │   └── 导出报告
│   │
│   ├── 预警系统
│   │   ├── 漏服预警
│   │   ├── 血压异常预警
│   │   └── 库存不足预警
│   │
│   └── 家庭管理
│       ├── 添加家庭成员
│       ├── 查看家人数据
│       ├── 代录数据
│       └── 协作日志
│
└── 管理端（Web）
    ├── 用户管理
    ├── 数据统计
    ├── 内容管理
    └── 系统配置

### 6.2 核心功能说明

#### 模块1：智能服药管理

**功能描述**：帮助用户建立规律的服药习惯，提高服药依从性。

**核心能力**：

多药物管理：支持添加多种药物，分别设置服用时间

智能提醒：支持多种提醒方式（APP推送、短信、电话）

服药确认：一键确认服药，记录服药时间

漏服预警：超过设定时间未服药，自动发出预警

库存管理：自动计算剩余药量，提前提醒购药

**业务价值**：

提高服药依从性至80-90%

减少因漏服导致的血压波动

避免因断药造成的健康风险

#### 模块2：血压数据管理

**功能描述**：系统化记录和管理血压数据，支持趋势分析和报告导出。

**核心能力**：

快捷录入：简单三步完成血压记录

趋势分析：可视化展示血压变化趋势

数据统计：计算平均值、最高值、最低值

健康评估：基于近期数据评估健康状况

报告导出：生成PDF报告，方便就医使用

**业务价值**：

提供完整的血压数据记录

帮助用户了解血压变化规律

为医生诊断提供数据支撑

#### 模块3：预警系统

**功能描述**：实时监控用户健康状态，及时发现和处理异常情况。

**核心能力**：

漏服预警：服药时间超过设定阈值触发

血压异常：收缩压/舒张压超出正常范围触发

分级预警：根据严重程度分为警告、紧急、危急

自动通知：自动通知用户和家属

**业务价值**：

及时发现健康风险

减少并发症发生率

提升用户安全感

#### 模块4：家庭协作

**功能描述**：让家庭成员共同参与健康管理，实现远程关爱。

**核心能力**：

家庭成员管理：添加多个家庭成员

数据共享：家属可查看患者数据

代录数据：家属可代为记录血压和确认服药

协作日志：记录所有家庭成员的操作

消息推送：异常情况通知所有家属

**业务价值**：

增强家庭关爱

解决异地照顾难题

提升管理效率

---

## 七、技术架构方案

### 7.1 技术选型

| 层级 | 技术栈 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML5 + CSS3 + JavaScript | 跨平台兼容 |
| 移动端 | PWA（渐进式Web应用） | 一次开发，多端运行 |
| 后端 | Python Flask | 轻量级、高效 |
| 数据库 | SQLite/MySQL | 灵活扩展 |
| 缓存 | LocalStorage + Redis | 提升性能 |
| 推送 | Web Push + 短信API | 多通道通知 |
| 部署 | Nginx + Gunicorn | 生产级部署 |

### 7.2 系统架构图

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        客户端层                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐   │
│  │ 手机浏览器│  │ 微信内嵌 │  │ PWA应用  │  │ 小程序   │   │
│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘   │
└───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┘
        │             │             │             │
┌───────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┐
│                        接入层                                │
│              ┌──────────────────────┐                      │
│              │    Nginx + HTTPS     │                      │
│              └──────────┬───────────┘                      │
└─────────────────────────┼─────────────────────────────────┘
                          │
┌─────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│                        应用层                                │
│              ┌──────────────────────┐                      │
│              │  Gunicorn (Wsgi)     │                      │
│              └──────────┬───────────┘                      │
│                         │                                  │
│              ┌──────────┴───────────┐                      │
│              │   Flask Application  │                      │
│              │  ┌────────────────┐  │                      │
│              │  │  API Routes    │  │                      │
│              │  └────────────────┘  │                      │
│              │  ┌────────────────┐  │                      │
│              │  │  Business Logic│  │                      │
│              │  └────────────────┘  │                      │
│              └──────────┬───────────┘                      │
└─────────────────────────┼─────────────────────────────────┘
                          │
┌─────────────────────────┴─────────────────────────────────┐
│                        数据层                                │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  │
│  │ MySQL    │  │ Redis    │  │ 文件存储  │  │ 日志系统  │  │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 7.3 数据安全方案

| 安全措施 | 实现方式 | 保护对象 |
| --- | --- | --- |
| 传输加密 | HTTPS/TLS 1.2+ | 网络传输数据 |
| 密码加密 | PBKDF2 + Salt | 用户密码 |
| 数据存储 | 加密敏感字段 | 个人信息 |
| 访问控制 | 会话管理 + Token | 用户数据 |
| XSS防护 | 输入过滤 + 输出编码 | 前端安全 |
| CSRF防护 | Token验证 | 表单安全 |
| SQL注入防护 | 参数化查询 | 数据库安全 |

---

## 八、商业模式

### 8.1 收入来源

| 收入来源 | 说明 | 预计占比 |
| --- | --- | --- |
| 增值服务 | 高级功能订阅（健康报告、专家咨询） | 40% |
| 广告收入 | 健康产品推荐（精准投放） | 25% |
| 企业合作 | 与药企、保险公司合作 | 20% |
| 数据服务 | 匿名数据分析报告 | 10% |
| 其他 | 培训、咨询等 | 5% |

### 8.2 用户增长策略

冷启动阶段（0-1万用户）：
  - 社区推广（高血压患者社群）
  - 口碑传播（用户体验分享）
  - 医生推荐（医院合作）

快速增长阶段（1-10万用户）：
  - 社交媒体营销
  - 健康类KOL合作
  - 应用商店优化

规模化阶段（10万+用户）：
  - 品牌广告
  - 线下活动
  - 企业合作

### 8.3 定价策略

| 版本 | 价格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 免费版 | ¥0 | 基础服药提醒、血压记录、3人家庭 |
| 专业版 | ¥15/月 | 无限家庭成员、PDF报告、健康评估 |
| 家庭版 | ¥30/月 | 全家共享、优先客服、专属功能 |
| 企业版 | 面议 | 定制开发、数据接口、专属服务 |

---

## 九、竞争优势分析

### 9.1 竞品对比

| 功能/特性 | 血压守护 | 竞品A | 竞品B | 竞品C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服药提醒 | ✅ 智能多通道 | ✅ 基础提醒 | ✅ 基础提醒 | ⚠️ 仅APP |
| 血压记录 | ✅ 完整记录+分析 | ✅ 基础记录 | ✅ 基础记录 | ✅ 完整记录 |
| 趋势分析 | ✅ 可视化图表 | ⚠️ 简单图表 | ✅ 可视化 | ✅ 可视化 |
| 家庭协作 | ✅ 完整协作 | ❌ 不支持 | ⚠️ 部分支持 | ❌ 不支持 |
| 预警系统 | ✅ 分级预警 | ❌ 不支持 | ⚠️ 简单预警 | ✅ 预警 |
| 数据导出 | ✅ PDF报告 | ❌ 不支持 | ✅ CSV | ✅ PDF |
| 多平台 | ✅ PWA+小程序 | ⚠️ 仅APP | ✅ APP+Web | ⚠️ 仅APP |
| 离线使用 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ⚠️ 部分 |
| 免费使用 | ✅ 基础免费 | ✅ 免费 | ⚠️ 试用 | ❌ 收费 |

### 9.2 核心竞争优势

1. **家庭协作模式**：唯一支持完整家庭协作的产品

2. **智能预警系统**：分级预警，多通道通知

3. **跨平台兼容**：PWA架构，一次开发多端运行

4. **离线可用**：数据本地存储，无网络也可使用

5. **数据完整性**：完整的数据记录和分析能力

---

## 十、实施计划与里程碑

### 10.1 项目阶段

阶段1：MVP开发（已完成）
  ├── 核心功能开发
  ├── 功能测试
  ├── 压力测试
  └── BUG修复

阶段2：生产部署（进行中）
  ├── 生产环境配置
  ├── 安全加固
  ├── 部署脚本编写
  └── 上线指南

阶段3：公测（计划中）
  ├── 小范围用户测试
  ├── 收集反馈
  ├── 优化迭代
  └── 性能优化

阶段4：正式发布
  ├── 市场推广
  ├── 用户增长
  ├── 运营体系搭建
  └── 客服体系搭建

阶段5：规模化
  ├── 功能扩展
  ├── 医生端开发
  ├── 企业版开发
  └── 数据服务

### 10.2 里程碑

| 里程碑 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| MVP完成 | 2026-05-02 | 核心功能开发完成 |
| 生产部署 | 2026-05-15 | 服务器部署完成 |
| 公测启动 | 2026-06-01 | 100名种子用户 |
| 正式发布 | 2026-07-01 | 正式上线 |
| 1万用户 | 2026-09-01 | 用户破万 |
| 10万用户 | 2026-12-01 | 规模化增长 |

---

## 十一、风险评估与应对

### 11.1 风险矩阵

| 风险类型 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 服务器宕机 | 高 | 低 | 多机房备份、监控告警 |
| 合规风险 | 数据隐私合规 | 高 | 中 | 严格遵守数据安全法 |
| 市场风险 | 竞品快速跟进 | 中 | 高 | 持续创新、建立壁垒 |
| 运营风险 | 用户增长缓慢 | 高 | 中 | 多渠道推广、优化转化 |
| 财务风险 | 资金链断裂 | 高 | 低 | 控制成本、寻求融资 |

### 11.2 关键风险应对

#### 风险1：数据隐私合规

**应对策略**：

- 遵守《个人信息保护法》

- 数据脱敏和加密存储

- 用户授权机制

- 定期安全审计

#### 风险2：用户增长缓慢

**应对策略**：

- 精准定位目标用户

- 优化用户获取成本

- 提升用户留存率

- 建立用户推荐机制

---

## 十二、预期收益与价值

### 12.1 社会价值

| 价值维度 | 预期效果 |
| --- | --- |
| 健康管理 | 提升2.7亿高血压患者管理水平 |
| 医疗资源 | 减少因血压控制不佳导致的住院 |
| 家庭关系 | 增强家庭关爱，减少异地担忧 |
| 疾病预防 | 降低高血压并发症发生率 |

### 12.2 经济价值

| 指标 | 预期值（2027年底） |
| --- | --- |
| 用户规模 | 50万+ |
| 付费转化率 | 5-8% |
| 年收入 | ¥500-800万 |
| 用户留存率 | 60%+ |
| 日活跃用户 | 10万+ |

### 12.3 用户价值

| 价值 | 说明 |
| --- | --- |
| 健康改善 | 服药依从性提升2-3倍，血压控制率提升30% |
| 成本节省 | 减少因并发症导致的医疗费用，预计年节省¥5000-10000 |
| 心理安慰 | 家属更安心，患者更有信心 |
| 就医效率 | 就诊时间缩短50%，诊断更准确 |

---

## 附录

### 附录A：医学术语解释

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 收缩压 | 心脏收缩时血管内的压力，正常值90-140mmHg |
| 舒张压 | 心脏舒张时血管内的压力，正常值60-90mmHg |
| 高血压 | 收缩压≥140mmHg或舒张压≥90mmHg |
| 服药依从性 | 患者按医嘱服药的比例 |
| 血压控制率 | 血压控制在正常范围内的患者比例 |

### 附录B：参考标准

《中国高血压防治指南（2023年版）》

《WHO高血压管理指南》

《中国心血管病报告》

《个人信息保护法》

《数据安全法》

---

文档结束

**版本历史**：

V2.0.0 (2026-05-02)：正式发布版

V1.0.0 (2026-03-01)：初始版本